[image: image1.png]b 8%




[image: image2.png]b 8%





國立嘉義大學102學年度第1學期第1次校務會議紀錄重點摘要

時間：中華民國102年10月8日﹝星期二﹞下午2時
主席：邱校長義源           

【重要報告事項】

一、面臨大環境的快速改變，整體高等教育確實面臨許多危機，如少子化衝擊、學用落差、高教轉骨、產學聯結、大學教師專業成長及升等評鑑等，均是目前被社會大眾所高度關注的議題，這也是本校所有教職員工生必須嚴肅面對的挑戰，期望能發揮本校原有的體質特色優勢，在隸屬綜合大學但擁有技職及教育大學的優良體質基礎上，匯集智慧及時因應作必要的調整與改變。
二、以「Ｍ」字型來形容，一邊是研究型綜合大學，另一邊是技職與教育大學，本校正好介於中間，雖然有掉落谷底的危機，但只要大家體認危機的威脅，更加努力將兩邊的特色加成融合向上提升，到達倒「Ｖ」字型頂峰的機會，共同創造「轉機」的成就。

三、本校102年度各項重要工程執行情形

（一）理工大樓新建工程已於5月28日取得使用執照，102年7月10日驗收完畢，目前工程保固缺點改善中及辦理取得污水排放許可證、綠建築標章、基地南側道路改善工程8月22日驗收、網路工程業已於9月18日驗收完畢、室內裝修工程於102年9月1日開工，預定10月20日完工。

（二）綜合教學大樓及圖書資訊大樓屋頂設置太陽光電發電系統工程，規劃設計完成，已於9月25日決標。
（三）台灣魚類保育研究中心新建工程已於102年6月27日驗收完成，俟嘉義市政府核發使用執照後，再申請取得污水排放許可證。

（四）林森校區側棟教室、空大1-2樓及游泳池更衣室等3棟建築物拆除工程於102年9月10日開工，預計自開工日起60日曆天內完成。

（五）人文藝術學院所提「瑞穗館增設音響反射板改善室內音環境統包採購」案，業於9月17日正式開工，原預定於11月中旬完工，為配合校慶典禮，已請廠商配合於校慶（11月2日）前完成。

（六）民雄校區綠園二舍（女生宿舍）獲內政部建築研究所補助300萬元，設置熱泵熱水器工程，已於7月20日竣工，並由建築研究所至現場進行查核通過後，於9月10日驗收完畢。

（七）農學院後山農場增建計畫，待使用單位提出規劃內容後，委託專業技師協助農學院擬定經費概算及構想。

（八）民雄校區鵝湖挹翠亭整修案，目前規劃設計中。

四、為提升本校差勤管理功能及效益，擬推動本校無紙化線上簽核差勤管理系統，以落實管理，初步規劃由電算中心分階段自行開發，優先推動教職員使用頻率最高的國內出差申請單線上簽核，日後再陸續增加其他假單類別及查詢統計等功能。
【決議事項】

一、通過本校名譽教授敦聘要點修正案。
二、通過本校教師聘任及升等審查辦法修正案。
三、訂定本校新聘專任教師甄選作業要點案。
四、通過本校教師評鑑辦法部分條文修正案。
五、通過本校師範學院特殊教育中心擬由任務編組改制為建制單位及設置要點修正案。
國立嘉義大學102學年度第1學期第2次校務會議紀錄重點摘要
時間：中華民國102年12月17日﹝星期二﹞下午2時

主席：邱校長義源           

【重要報告事項】

一、全校各單位的工作報告藉由電子科技的方便性，已可隨時上網查詢當學期的資訊，呈現出本校已具大型組織運作規模。很可喜的是各單位舉辦各項活動經過跨處室的協調、規劃與橫向合作溝通下，充分顯現我們不僅只是將工作如期完成，而且已會朝做得更好更有品質的方向努力，值得肯定。尤其學生們也顯得更積極，也可體驗到大環境的改變及危機感，大家能夠更努力、重新調整腳步，做出更有效率的成果。除了感謝之外，也會跟大家一樣充滿十足信心，勇敢接受更嚴峻的考驗。

二、本校103年度上半年大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑受評作業
（一）管理學院外籍生全英文授課觀光暨管理碩士學位學程：於11月21日完成自我評鑑實地訪評，已召開自我評鑑實地訪評檢討會並修正補充自我評鑑報告。
（二）機械與能源工程學系：於12月17日進行自我評鑑實地訪評，將召開自我評鑑實地訪評檢討會並修正補充自我評鑑報告。
（三）後續配合高等教育評鑑中心與本校評鑑作業時程，協助受評單位辦理自我評鑑作業。
【決議事項】

一、通過本校學則第14條增訂第2項案。
二、通過本校授課鐘點核計作業要點第6、11、13點修正案。
國立嘉義大學102學年度第2學期第1次校務會議紀錄重點摘要
時間：中華民國103年3月18日﹝星期二﹞下午2時

主席：邱校長義源           

【重要報告事項】

一、教育學系洪如玉教授榮獲101學年度傑出研究教師獎，堪稱實至名歸，備受大家肯定。
二、最近KANO電影上映，不但打響本校知名度，也使本校的發展現況受到普遍的關注。當此之際，也正是我們發揮永不放棄，面對高等教育大環境改變所帶來的衝擊，勇敢接受挑戰作必要的改變，以創造特色並提升競爭力的好時機。

三、本校經過許多主客觀的評估與各單位的用心規劃，有幾項重要的校務發展正在推動與積極規劃中，包括落實教學卓越分流教學計畫，推展校外專業實習已在這學期開始；擴大與鄰近六大工業區產學聯結，強化研發質量並提供專業實習機會；有鑑於有必要加強學生實習實驗操作基礎能力，從103學年度開始實習實驗鐘點規劃不減半，亟待所有教師的重視與落實。

四、配合103學年度已有3個全英文碩士學位學程，規劃成立國際學院作為推動國際化平台；目前成立規劃小組預計104學年度開始推動學位學程與模組化教學等，均是提升高教品質的重要工程，相信在穩健的基礎上，持續匯集智慧與力量，共同努力，必能達成永續長青的教育使命。
五、103學年度大學個人申請入學招生線上書審作業暨第2階段指定項目甄試作業，資料審查作業全面數位化，訂於103年3月30日進行指定項目甄試，當日本校承辦全國大專校院學生社團評選暨觀摩，屆時將會有許多考生、家長及來賓蒞校，請各單位共同參與，圓滿完成招生作業及學生事務相關活動。

六、本校102學年度第1學期期末教學意見調查統計結果，於102年12月16日至103年1月2日止，進行網路施測。另於17、18週（103年1月6日至1月17日）針對填答率未達50％課程（9門），補實施逐班人工紙本施測，合計施測：9門、874份（一般：3門、20份；實作：6門、854份），合計回收：9門、732份（一般：3門、18份；實作：6門、714份）。
七、102學年度第2學期期初教師教學意見信箱，訂於103年3月3日至4月18日實施，並自102學年度第1學期起，改實施無題目的教學意見信箱，學生可於開放期間隨時且不限次數上網提供寶貴意見，俾利教師能即時作自我檢視及調整教學內容與策略，以輔導學生克服學習障礙，改善教學之參考，期提升學生學習成效。

八、本校線上簽核差勤管理系統「國內出差申請單」功能已建置完成，並於103年2月11日至3月6日期間，針對不同對象（一級單位主管、教師、行政人員）及校區，辦理系統操作說明會，並自4月1日起全面使用線上簽核方式申請。
九、本校與科技部、文化部、嘉義市政府及南台科技大學跨界合作舉辦「科技回嘉」大型科普活動，本活動因應能源各大主軸、奈米前瞻計畫科技部人才計畫培育的成果，將艱深的科技研究與成果融入生活，使參訪的師生及社會大眾透過本科普活動達到全民科學普及與教育推廣目的，於103年3月21日（星期五）至103年4月22日（星期二）假嘉義文化創意產業園區舉辦，歡迎本校教職員工踴躍前往參與。
【決議事項】

一、通過本校課程規劃委員會設置辦法第2條、第3條條文修正案。
二、通過本校導師制度實施辦法修正案。
三、通過本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點名稱、部分規定及專案教學人員契約書（含提繳勞工退休金版及提繳離職儲金版）修正案。
國立嘉義大學102學年度第2學期第2次校務會議紀錄重點摘要
時間：中華民國103年6月3日﹝星期二﹞下午2時

主席：邱校長義源           

【重要報告事項】

一、恭喜呂明雄及劉正川兩位教授獲頒本校名譽教授，同時頒發本校「天道酬勤」榮譽獎座。

二、103年6月7日（星期六）上午9時在本校蘭潭校區瑞穗館、民雄校區大學館、新民校區國際會議廳舉行102學年度跨校區聯合視訊畢業典禮，佈置主題為「天下嘉農、嘉大風華」，於蘭潭校區KANO棒球紀念園區進行佈置，並於瑞穗館前擺設舉牌人形立牌及廣場設置棒球主題區，以3位棒球打擊之人形立牌為主軸佈置。民雄校區於行政大樓前圓環處佈置棒球主題區、大學館中庭佈置 「展翅高飛、一帆風順」造型區。

三、本校103年度附屬單位（含中心）評鑑結果，計有29個單位接受評鑑，評鑑結果各獎項受獎單位如下：
（一）營運績優獎（11個）
1. 技術研究類：雲嘉南動物疾病診斷中心、園藝技藝中心。
2. 推廣服務類：台灣原住民族教育及產業發展中心、特殊教育中心、台灣文化研究中心、土木與水資源工程學系水工與材料試驗場、農產品產銷履歷驗證中心、農學院農業推廣中心、檢驗分析及技術推廣服務中心。
3. 教學實習類：農學院附設動物醫院、農學院動物試驗場。
（二）最高產出獎（1個）：台灣原住民族教育及產業發展中心。
（三）最大進步獎（1個）：雲嘉南動物疾病診斷中心。
【決議事項】

一、通過本校組織規程第7、8、13條條文及第5條附表修正案。
二、通過本校教學發展中心自103學年度起與教務處整併，原訂設置辦法廢止案。
三、通過本校103學年度學雜費調整案。
四、通過本校授課鐘點核計作業要點部分規定修正案。
五、通過本校104學年度日間學制各系所招生名額案。
六、通過本校104學年度進修學制各系所招生名額案。
七、通過本校教師聘任及升等審查辦法修正案。
八、通過本校導師制度實施辦法第2條、第10條修文修正案。
[image: image1.png]國立嘉義大學年報

[image: image2.png]國立嘉義大學年報


